SMLOUVA O DÍLO č.

## na servis, opravy a revize vzduchotechniky a chlazení

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Sportovní centrum Řepy – SO01+SO02

I.

Smluvní strany:

Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy, IČO 00231223, DIČ CZ 00231223, zastoupená Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

jako objednatel na straně jedné

a

XXX, se sídlem XXX, IČO XXX, DIČ CZ XXX, zastoupená XXX, zapsaná v obchodním rejstříku dne XXX u XXX soudu, oddíl X, vložka č. XXX

jako zhotovitel na straně druhé

1) Objednatel má ve svěřené správě nebytové prostory budovy uvedené v článku I a v ní umístěného technologického zařízení, jehož popis je uveden ve specifikaci, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Zařízení“) a má zájem o servis, opravy a revize tohoto Zařízení.

2) Zhotovitel se profesionálně zabývá servisem, opravami a revizemi Zařízení a proto se obě strany dohodly na následující smlouvě:

3) K jednání ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn:

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

Kontaktní osobou zhotovitele pro nahlašování poruch je:

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

II.
Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele bude provádět pravidelné preventivní prohlídky Zařízení dle pokynů výrobce (dále jen „Servisní prohlídky“), jejichž rozsah je uveden v příloze č.2 (Konkrétní práce, periodicita) této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele bude provádět opravy Zařízení (dále jen „Opravy“), tj. odstraňovat závady či poruchy Zařízení, které by znemožňovaly, ztěžovaly či ohrožovaly jeho funkčnost (dále jen „náhlé Opravy“), vyměňovat části Zařízení, jimž končí životnost udávaná výrobcem, jejichž výměna je dle Revize nebo dle rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nezbytně nutná (dále jen „nutné Opravy“). Zjistí-li Zhotovitel při plnění předmětu této Smlouvy, že opotřebení přístrojů nebo zařízení ohrožuje jejich funkčnost, pokud se nejedná o přístroje a zařízení v záruční době, budou takové přístroje a zařízení, popř. jejich části na základě objednávky Objednatele vyměněny. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen opravy objednávat výlučně u zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele bude provádět revize Zařízení (dále jen „Revize“) dle platných právních předpisů a norem ČSN.

III.
Účel smlouvy

1) Účelem této smlouvy je zajištění nepřetržitého a bezchybného provozu Zařízení.

IV.
Ceny

- Za Opravy objednatel bude platit zhotoviteli skutečně provedené práce a materiál, převzaté a potvrzené objednatelem, které budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 3 (Ceník), jinak cenami dohodnutými smluvními stranami před započetím jednotlivých Oprav. Nebude-li možno ocenit Opravy těmito způsoby, ocení se Opravy cenami obvyklými.

- Za provedené Servisní prohlídky objednatel bude platit zhotoviteli paušální cenu uvedenou pod bodem č. 1, příloha č. 3 (Ceník). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 4 (Kalkulace cen – servis, revize).

- Za provedené Revize objednatel bude platit zhotoviteli paušální cenu uvedenou pod bodem č. 2 příloha č. 3 (Ceník). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 4 (Kalkulace cen – servis, revize).

- Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že všechny ceny podle této smlouvy již v sobě zahrnují nejen veškeré režijní náklady spojené s jednotlivými plněními zhotovitele podle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.

V.
Platební podmínky

- Objednatel bude platit provedené Servisní prohlídky vždy do 30. dne od doručení zhotovitelem vystavených faktur, přičemž faktura za Servisní prohlídky bude zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí objednatelem.

- Objednatel bude platit provedené Opravy měsíčně vždy do 30. dne od doručení zhotovitelem vystavené faktury, přičemž zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a materiál převzaté a potvrzené objednatelem, které budou oceněny dle odst. 1) článku IV. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za Opravu až po předání a převzetí Opravy.

- Objednatel bude platit provedené Revize vždy do 30. dne od doručení zhotovitelem vystavených faktur, přičemž faktury za Revize bude zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí Revize objednatelem a vystavení revizních zpráv nebo vyhotovením záznamu v Revizní knize.

- V jednotlivých fakturách budou vyúčtovány všechny provedené a předané práce, příslušná DPH a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení.

- Neodpovídající faktury objednatel vrátí zhotoviteli k jejímu přepracování, přičemž lhůta k jejímu zaplacení počne běžet až od doručení přepracované odpovídající faktury.

- Adresa pro zasílání faktur: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

VI.
Termíny provádění prací

- Zhotovitel je povinen zahájit nástup na provedení Oprav nejpozději do 48 hodin v pracovní dny po obdržení výzvy s tím, že nahlašovat závady lze i v den pracovního klidu telefonicky a dokončit a předat objednateli nutné Opravy nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli okamžik zahájení provádění nutných Oprav nejméně dvě hodiny předem. Jestliže Oprava bude takového rozsahu, že ji není možné zjevně dokončit v termínech uvedených v tomto odstavci smluvní strany se dohodnou na novém termínu dokončení Opravy. V započaté opravě se Zhotovitel zavazuje pokračovat, bez zbytečných přerušení, až do úplného odstranění závady.

- Zhotovitel bude provádět Servisní prohlídky v rozsahu dle přílohy č. 2.

- Zhotovitel bude provádět Revize pravidelně, a to tak aby byly dodrženy lhůty stanovené právními předpisy nebo ČSN.

- Případné vady a nedodělky provedených Oprav, Servisních prohlídek a Revizí bezplatně zhotovitel odstraní do 72 hodin po jejich zjištění.

- Výzva objednatele se považuje za doručenou nahlášením výzvy kontaktním osobám zhotovitele uvedeným pod článkem I., bod 3. Specifikace smluvních podmínek nebo zanecháním výzvy na telefonním záznamníku zhotovitele nebo uvedeném e-mailu.

VII.
Předání

1)	Zhotovitel připraví k předání Servisních prohlídek, Oprav a Revizí zejména doklady o provedených pracích, předepsaných zkouškách, případné atesty jakosti a nezávadnosti použitých materiálů, platné revizní zprávy.

2)	O průběhu a výsledku předání Servisních prohlídek, Oprav a Revizí vyhotoví objednatel Servisní protokol. V něm bude konstatováno, zda objednatel Servisní prohlídky, Opravy nebo Revize přejímá či nepřejímá a uvedeny případné podmínky převzetí, soupis předávaných dokladů a soupis případných vad a nedodělků Servisních prohlídek, Oprav a Revizí. Případné nepřevzetí musí být objednatelem v Servisním protokolu zápise odůvodněno. Objednatel nemusí převzít Servisní prohlídky, Opravy nebo Revize s vadami a nedodělky.

3) Součástí Servisních prohlídek, Oprav a Revizí jsou i veškeré zkoušky a doklady nezbytné k řádnému užívání Zařízení. Za součást Oprav se také považuje odstranění veškerých vad a nedodělků, zjištěných při převzetí jednotlivých Servisních prohlídek a Oprav objednatelem. Servisní prohlídky, Opravy a Revize budou prováděny podle platných ČSN, v souladu s předanými podklady, popřípadě s dohodnutými změnami. Servisní prohlídky, Opravy a Revize nesmí mít žádné vady a nedodělky bránící bezpečnému užívání Zařízení nebo jeho užívání ztěžující.

4) Ke každému Zařízení podléhajícím Revizím dle platných ČSN bude vydána revizní zpráva, která bude obsahovat doporučení na případné opravy, které bude nutné provést pro zajištění správné funkce zařízení nebo bude proveden záznam do revizní knihy.

VIII.
Součinnost

- Objednatel zajistí zaměstnancům Zhotovitele volný přístup k přístrojům a zařízením a vytvoří nutné předpoklady pro nerušené plnění, k nimž patří např. projektová dokumentace, parkoviště apod.

- Objednatel zajistí, pro každý, předem domluvený, příjezd techniků Zhotovitele, přítomnost zodpovědného zástupce Objednatele. Tento zástupce Objednatele bude podle možností specifikovat závadu, v případě potřeby doprovází zaměstnance Zhotovitele po Objektu a bude podepisovat protokoly o provedení servisního zásahu.

### IX. Vyšší moc

- Pro potřeby této smlouvy se pod pojmem "vyšší moc" rozumí událost, kterou za rozumných podmínek nemůže žádná ze smluvních stran ovlivnit a která znemožňuje zúčastněné straně plnit její povinnosti nebo jejich plnění tak komplikuje, že je nelze rozumným způsobem plnit v takových okolnostech (a nejen takových) jako je válka, povstání, občanské nepokoje, zemětřesení, požár, výbuch, bouře, záplava a jiné nežádoucí vlivy počasí, stávky nebo jiné podobné akce v průmyslu (s výjimkou stávek a jiných podobných akcí, jimž může strana odvolávající se na vyšší moc zabránit).

- Do rámce vyšší moci nepatří jakákoliv událost způsobená nedbalostí nebo mezinárodní činností smluvní strany nebo jejích zaměstnanců, ani žádná událost, kterou by příslušná strana mohla rozumně předpokládat a brát ji v úvahu při uzavírání smlouvy, nebo překonat ji rozumně požadovaným způsobem při plnění svých závazků.

- Nedostatky smluvních stran při plnění smluvních povinností nebudou považovány za porušení smlouvy, pokud se tak stane v důsledku vyšší moci.

- Strana postižená vyšší mocí provede všechna rozumná opatření, aby byla opět schopna plnit své závazky s minimálním zdržením.

- Strana postižená vyšší mocí oznámí tuto skutečnost druhé straně co nejdříve, rozhodně však ne později než čtyři dny poté, co se vliv vyšší moci projevil. Zajistí důkazy o podstatě příčinné události a podá zprávu o obnovení normálních podmínek ihned, jakmile to bude možné.

- Obě smluvní strany provedou všechna rozumně požadovaná opatření pro minimalizaci následků kterékoli události mající charakter vyšší moci.

- Doba, kterou smluvní strana potřebuje k ukončení kterékoliv akce nebo úkolu, jež je předmětem této smlouvy, bude prodloužena o dobu, po kterou nebylo možno v důsledku vyšší moci takové akce provádět.

X.
Vady a záruka za jakost

1)	Rozsah, kvalita a provedení Oprav, Servisních prohlídek a Revizí bude přesně odpovídat vymezení, uvedeném článku II. této smlouvy a bude splňovat i další podmínky této smlouvy. Jakékoliv odchylky od tohoto vymezení budou v souladu s ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb.      chápány jako vadné plnění, pokud nebudou objednatelem potvrzeny.

2)	Zhotovitel přejímá záruku za jakost Oprav po dobu od protokolárního předání a převzetí Oprav podle článku VII. této smlouvy do uplynutí 6 měsíců po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v zápisu o předání a převzetí Oprav.

XI.
Smluvní pokuty

1)	V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením jednotlivých Oprav podle odst. 1) článku VI. této smlouvy a jeho předáním objednateli podle článku VII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500, – Kč za každou jednotlivou Opravu a každý den prodlení s jejím dokončením.

2)	V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním a předáním příp. vad a nedodělků Servisních prohlídek a Oprav podle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100, – Kč za každou jednotlivou vadu a nedodělek a každou hodinu prodlení s jejím dokončením.

3)	V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením Revize nebo odstraněním případných vad a nedodělků Revize zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100, – Kč za každý den prodlení s jejím dokončením.

4)	V případě prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazením faktur za Servisní prohlídky, Opravy a Revize podle článku V. této smlouvy, náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5)	Obě strany jsou oprávněny domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahují smluvní pokuty podle této smlouvy, a to i náhrady škody přesahující smluvní pokuty.

XII.
Doba trvání smlouvy

1)	Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců počínající dnem účinnosti této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi.

2)	Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že prodlení objednatele s uhrazením faktur za Servisní prohlídky a Revize podle článku V. této smlouvy přesáhne 14 dní.

3) Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že zhotovitel bude plnit tuto smlouvu tak, že:

- jeho prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním Servisních prohlídek a Oprav přesáhne 10 dní

- jeho prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním Revize přesáhne 10 dní

- jeho prodlení s řádným a včasným dokončením příp. vad a nedodělků přesáhne 10 dní,

- kvalita Servisních prohlídek nebo Revizí bude vykazovat hodnoty nižší, než bylo smluveno nebo předepsáno platnými ČSN

- provedené Servisní prohlídky nebo Revize opakovaně a přes upozornění objednatele vykazují nedostatky

4) Tímto není dotčena možnost odstoupení podle ustanovení zák.č. 89/2012 Sb., týkajících se

odstoupení od smlouvy.

XIII.
Jiné podmínky plnění

1)	Při plnění smlouvy musí zhotovitel důsledně respektovat obecně závazné předpisy a platné normy (ČSN apod.).

2)	Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do prostor a k zařízení, u nichž mají být prováděny smluvené práce, a poskytne mu další součinnost nutnou k provádění smluvených prací.

3)	Obě strany si při zahájení smluvených prací vzájemně písemně sdělí osoby pověřené jednáním s druhou stranou v souvislosti s plněním této smlouvy a jejich kontaktní údaje. Změnu těchto osob si budou obě strany neprodleně písemně sdělovat.

4)	Po celou dobu plnění této smlouvy zhotovitel odpovídá za dodržování požární ochrany a bezpečnosti a ochrany při práci pracovníků svých i subdodavatelů. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří budou provádět předmět smlouvy, musejí být proškoleni bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy a musejí být vybaveni pracovními a ochrannými pomůckami Zhotovitel, jeho zaměstnanci i subdodavatelé musí současně respektovat kontrolní činnost objednatele přijímáním účinných opatření bez prodlení.

5)	Způsob provádění předmětu smlouvy zhotovitelem musí po celou dobu realizace v maximální míře respektovat nutnost zajištění provozu Budovy.

6)	Zhotovitel může pověřit provedením předmětu smlouvy jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7)	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody a zavazuje se rovněž, že toto pojištění bude udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy.

8)	Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou do styku během plnění předmětu smlouvy.

9)	Zhotovitel je povinen podávat příslušným organům státní správy vysvětlení týkající se předmětu této smlouvy.

- Jakékoliv technické a cenové informace, „know-how“ a další důvěrné informace, týkající se obou smluvních stran zůstávají jejich vlastnictvím a nesmí být předávány ani obecně zpřístupněny třetí osobě bez předchozího souhlasu smluvní strany.

XIV.
Závěrečná ujednání

1)	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana si ponechá dva.

- Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

- Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Seznam zařízení

Příloha č. 2 – Konkrétní práce, periodicita

Příloha č. 3 – Ceník

Příloha č. 4 – Kalkulace cen – servis a revize

4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé a svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V XXX dne:                                                   			 V Praze dne:

XXX		                            			                                Městská část Praha 17

XXX                                        			                     Mgr. Alena Kopejtková

XXX				      			                               starostka