Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce

„Zdravé a hravé Řepy II“

Dotaz:

Všech 5 lokalit dětských a víceúčelových hřišť určených k revitalizaci jsou přístupné pouze přes okolní pozemky (parcely), které nejsou součástí stavby. Vzhledem k rozsahu prací dojde k jejich značnému poškození. Ve výkazu výměr není s obnovou těchto přístupových ploch počítáno (terénní úpravy, osetí travním semenem, rozprostření ornice,...). Budeme muset v rámci nabídkové ceny zajistit opravu všech dotčených ploch?

Odpověď:

Součástí  realizace projektu „Zdravé a hravé Řepy II“ je uvedení případně poškozeného stavebního prostoru do odpovídajícího stavu. V projektu  není specifikován  pracovní prostor,  tento může být omezen na minimum v závislosti na postupu té které firmy.  V rámci  nabídkové ceny by měly být zahrnuty i předpokládané náklady na úpravu dotčených ploch po ukončení prací.

Zpracovala:  Bc. Eva Soukupová							2.10.2013